# ScholarPilot 系统优化计划 V3.0

## ——面向复杂科研查询的 LangGraph + Paper Graph 增强型论文搜索 Agent

## 一、优化目标

当前系统已经具备“查询理解—多源检索—候选筛选—论文重排—结构化输出”的基本流程，但仍存在四类关键问题：

- 召回与精度难以平衡：扩大候选池后，最终 Precision 和 F1 容易下降。

- Agent 迭代能力不够显性：系统仍偏向固定 Pipeline，缺少清晰的“审阅—反思—再检索”闭环。

- 论文之间关系利用不足：候选论文主要依赖标题、摘要和检索分数判断，没有充分利用引用、被引、相似论文、同方法、同数据集等结构信息。

- 外部 API 与 LLM 调用存在不稳定风险：Semantic Scholar、arXiv、PubMed、LLM 均可能出现超时、限流或返回失败，影响端到端效率和鲁棒性。

因此，V3.0 优化目标是：

将 ScholarPilot 从“多源检索系统”升级为“基于 LangGraph 编排、论文关系图增强、可容错降级、可解释精排、F1-aware 输出控制”的科研论文搜索 Agent。

最终希望达到：

候选召回：candidate_recall@300 稳定提升或不下降
最终效果：avg_f1_final 明显高于当前版本
精度控制：avg_precision_final 不因扩召回而明显下降
运行效率：平均单 query 端到端时间控制在 30–45 秒
鲁棒性：API/LLM 失败时系统不崩溃，可降级输出
可解释性：输出搜索过程、论文证据、图关系和推荐理由

## 二、总体优化架构

V3.0 采用“双图结构”：

- Agent Workflow Graph：使用 LangGraph 思路组织 Agent 工作流。

- Paper Relation Graph：构建候选论文之间的关系图，用于图扩展、筛选和精排。

整体流程如下：

用户中文/中英混合复杂科研查询
    ↓
[Node 1] Query Understanding
    - 解析研究意图
    - 抽取主题、方法、数据集、时间、venue、排除项
    - 生成 Query Contract
    ↓
[Node 2] Query Expansion Engine
    - 中文术语翻译
    - 学术同义词扩展
    - 方法/任务/数据集扩展
    - 候选反馈式关键词扩展
    ↓
[Node 3] Search Planning
    - 生成多路检索计划
    - 分配检索源和 query budget
    ↓
[Node 4] Source Router + Health Manager
    - 判断 OpenAlex、Semantic Scholar、arXiv、PubMed、本地 PaSa 是否可用
    - 超时、429、失败自动降级
    ↓
[Node 5] Multi-source Retrieval
    - 本地 PaSa / FTS
    - OpenAlex
    - Semantic Scholar
    - arXiv
    - PubMed
    ↓
[Node 6] Candidate Processor
    - 去重
    - 元数据合并
    - 本地粗排
    ↓
[Node 7] Candidate Paper Graph Builder
    - 构建引用边、被引边、语义相似边、同方法边、同数据集边
    ↓
[Node 8] Graph Expansion
    - 从高置信种子论文进行一跳扩展
    - 受控补充引用/被引/相似论文
    ↓
[Node 9] Result Review Agent
    - 审阅当前候选池
    - 判断覆盖不足方向
    - 决定是否继续检索
    ↓
条件分支：
    ├── 继续检索 → Strategy Optimization → 回到 Retrieval
    └── 停止检索 → Evidence Selection
    ↓
[Node 10] Evidence Selection
    - 本地证据筛选
    - LLM 只验证不确定候选
    ↓
[Node 11] Graph-enhanced Reranker
    - 文本相关性
    - 约束覆盖率
    - 图结构分数
    - 证据支持度
    - 权威性和时效性
    ↓
[Node 12] F1-aware Dynamic-K
    - 根据 query 类型和相关概率决定最终输出篇数
    ↓
[Node 13] Structured Synthesis
    - 高度相关论文
    - 部分相关论文
    - 方法簇
    - 引文路径
    - 关系图
    - 推荐理由
    - RunMetrics

## 三、核心创新点设计

## 3.1 LangGraph 有状态 Agent 编排

将系统从线性 Pipeline 改为有状态图式 Agent。每个节点负责一个独立功能，节点之间通过统一 AgentState 传递状态。

### AgentState 建议字段

class AgentState:
    query: str
    query_contract: dict
    search_plans: list
    retrieval_rounds: list
    candidate_pool: list
    paper_graph: dict
    review_reports: list
    selected_papers: list
    ranked_papers: list
    final_recommendations: list
    supporting_papers: list
    run_metrics: dict
    errors: list
    stop_reason: str

### LangGraph 节点划分

query_understanding_node
query_expansion_node
search_planning_node
source_routing_node
retrieval_node
candidate_processing_node
paper_graph_builder_node
graph_expansion_node
result_review_node
strategy_optimization_node
evidence_selection_node
graph_reranking_node
dynamic_k_node
synthesis_node

### 条件边设计

result_review_node
    ├── continue_search → strategy_optimization_node
    ├── citation_expand → graph_expansion_node
    ├── stop → evidence_selection_node
    └── budget_exceeded → evidence_selection_node

这样可以清楚展示系统具备“搜索—审阅—优化—再搜索”的闭环，而不是一次性检索。

## 四、Paper Graph 论文关系图增强

## 4.1 图结构定义

每个 query 内部临时构建一个局部论文图。

### 节点

PaperNode = {
    paper_id,
    title,
    abstract,
    year,
    venue,
    authors,
    citation_count,
    source,
    retrieval_paths,
    text_score,
    constraint_score,
    graph_score,
    final_score
}

### 边类型

citation_edge：A 引用 B
cited_by_edge：A 被 B 引用
semantic_edge：标题/摘要语义相似
method_edge：共享方法关键词
dataset_edge：共享数据集或 benchmark
venue_edge：同一会议/期刊
co_reference_edge：共同参考文献
co_citation_edge：共同被引用

第一版不必全部实现，建议 P0 阶段先实现：

citation_edge
semantic_edge
method_edge
dataset_edge

## 4.2 图增强召回

从高置信种子论文出发做受控扩展：

seed papers = 文本分数高 + 约束覆盖高 + 多源命中的 top 5
每篇 seed 最多扩展 5 篇引用/被引/相似论文
最大扩展深度 = 1
扩展论文必须满足至少一个 query constraint

这样可以补充关键词检索难以发现的相关论文，同时避免无限扩展导致噪声增加。

## 4.3 图增强筛选

在 Evidence Selection 阶段加入图一致性判断：

保留：
- 文本相关性高的论文
- 与高置信 seed 存在引用/相似关系的论文
- 位于核心主题簇中的论文

降权：
- 文本相关性一般
- 没有证据片段
- 没有图邻居支持
- 只由宽泛 query2doc/HyDE route 召回的论文

## 4.4 图增强精排

最终排序公式建议改为：

FinalScore =
0.25 * TextRelevance
+ 0.20 * ConstraintCoverage
+ 0.15 * EvidenceSupport
+ 0.15 * GraphRelevance
+ 0.10 * SemanticRerankScore
+ 0.05 * SourceAgreement
+ 0.04 * Recency
+ 0.04 * Authority
+ 0.02 * Diversity

其中 GraphRelevance 可以包括：

seed_proximity_score
citation_neighbor_score
semantic_neighbor_score
community_score
method_dataset_neighbor_score

## 五、系统稳定性优化

## 5.1 Source Health Manager

新增 SourceHealthManager，避免某个 API 拖垮整个系统。

### 规则

OpenAlex：默认主源
PaSa Local：默认本地源
Semantic Scholar：需要引用/被引/相似论文时启用
arXiv：仅 latest_work、preprint、CS/AI 查询时启用
PubMed：仅 biomedical/clinical/protein/drug/medical 查询时启用

### 失败处理

HTTP 429：
    当前 case 内停止调用该 provider
    全局 cooldown 120 秒

Timeout：
    当前 case 累计 2 次 timeout 后跳过该 provider

5xx：
    最多 retry 1 次，失败后短 cooldown

items=0 且耗时高：
    降低该 provider 在后续 query 中的优先级

## 5.2 全局 Deadline

引入全局时间预算，而不是每个模块各自跑满 timeout。

case_deadline = 90s
retrieval_deadline = 45s
llm_deadline = 20s
selection_deadline = 20s
synthesis_deadline = 10s

每次 API/LLM 调用使用：

timeout = min(config_timeout, deadline.remaining())

一旦时间不足，直接进入降级输出。

## 5.3 LLM Fail-safe

LLM 不再作为系统生命线，而是增强组件。

Query Understanding：
    heuristic 先跑
    LLM 只做补充
    5 秒内未返回则放弃

Evidence Selection：
    本地 selector 先给全部候选打分
    LLM 只验证 uncertain candidates

JSON Repair：
    默认本地 repair
    不再二次调用 LLM 修 JSON

Circuit Breaker：
    同一个 case 内 LLM 连续失败 2 次，则后续节点禁用 LLM

## 六、中文查询与跨语言检索优化

你们已经构建了 CNScholarQuery_ZH 中文主导测试集，后续系统应重点适配“中文问题检索英文论文”的真实场景。

## 6.1 中文 Query Understanding

增强中文科研术语识别：

论文检索 → scholarly retrieval / academic paper search / scientific literature search
智能体 → agent / LLM agent / language agent
引文追踪 → citation tracking / citation expansion / reference chain
查询分解 → query decomposition / query reformulation / query expansion
论文推荐 → paper recommendation / scholarly recommendation
重排序 → reranking / neural reranker / cross-encoder
数据集 → dataset / benchmark / evaluation suite

## 6.2 Query Expansion Engine

构建通用学术 taxonomy，不针对单个 QID 写规则。

建议新增：

configs/academic_taxonomy.yaml
src/scholar_agent/planning/query_expansion.py

支持：

acronym expansion
task synonym expansion
method synonym expansion
dataset / benchmark pattern extraction
domain alias expansion
candidate feedback expansion

## 6.3 候选反馈式扩展

第一轮检索后，从 top 50 候选论文中抽取：

高频方法词
任务词
数据集名
benchmark 名称
缩写词
代表性作者/系统名

再生成第二轮检索 query。

这比固定同义词更泛化，也更符合 Agent 自主迭代检索要求。

## 七、F1-aware Dynamic-K 优化

最终推荐篇数 K 直接影响 F1，因此不能固定 Top3、Top5 或 Top20。

## 7.1 基本公式

评测中：

Precision = hit / K
Recall = hit / G
F1 = 2 * hit / (K + G)

其中：

K = 推荐篇数
G = gold 论文数量
hit = 命中论文数量

因此，推荐过多会稀释 Precision，推荐过少会降低 Recall。

## 7.2 Expected-F1 K Controller

对最终排序论文估计相关概率：

p1, p2, p3, ..., pn

计算：

expected_hit@K = p1 + p2 + ... + pK
expected_F1@K = 2 * expected_hit@K / (K + estimated_gold_count)

选择：

K* = argmax expected_F1@K

## 7.3 Query Type K 范围

K_RANGE = {
    "exact_title": (1, 2),
    "specific_paper": (1, 4),
    "dataset_constraint": (3, 8),
    "method_comparison": (4, 10),
    "latest_work": (5, 12),
    "survey": (8, 20),
    "broad_topic": (8, 20),
    "unknown": (4, 12),
}

如果多个 K 的 expected F1 接近，优先选择更小 K，保护 Precision。

## 八、具体实施路线

## 阶段 0：当前基线冻结

### 目标

保留当前版本作为 baseline，避免后续优化无法对比。

### 任务

1. 固定当前 commit 为 baseline_v2
2. 跑 AutoScholarQuery_dev 100 条
3. 跑 RealScholarQuery_test 50 条
4. 跑 CNScholarQuery_ZH_test_250 抽样 50 条
5. 记录 Precision、Recall、F1、candidate_recall@300、avg_wall_time、avg_llm_calls

### 交付

evaluation_report_baseline.md
baseline_metrics.json
baseline_error_cases.csv

## 阶段 1：工程鲁棒性与成本控制

### 目标

先解决超时、API 失败、LLM 失败、配置过重的问题。

### 任务

1. 删除 llm_client.py 中的硬编码 IP
2. 增加 LOGGER 和 trust_env 配置
3. 新增 SourceHealthManager
4. 新增 Deadline 对象
5. arXiv 默认关闭，按需启用
6. PubMed 按领域启用
7. 开启 provider 级并行检索
8. LLM JSON repair 改为本地 repair
9. LLM 连续失败后自动降级

### 验收指标

avg_wall_time 下降
timeout cases 明显减少
LLM/API error 不导致流程崩溃
无 LLM 模式可正常输出结果

## 阶段 2：Source Router 与 Query Expansion

### 目标

提升候选召回，同时控制慢源调用。

### 任务

1. SearchQuery 增加 sources、required_terms、filters
2. 不再对在线 provider 简单取 queries[:4]
3. 按 provider-route 分配 query
4. 构建 academic_taxonomy.yaml
5. 增强中文术语映射
6. 增加 candidate feedback expansion
7. 启用 PaSa local FTS

### Provider-route 建议

PROVIDER_ROUTE_MAP = {
    "pasa_local": "all",
    "openalex": [
        "title_like",
        "core_topic",
        "method_task",
        "dataset",
        "translated",
        "broad_synonym"
    ],
    "semantic_scholar": [
        "title_like",
        "core_topic",
        "citation_seed",
        "method_task"
    ],
    "arxiv": [
        "latest",
        "title_like",
        "core_topic"
    ],
    "pubmed": [
        "biomedical",
        "dataset",
        "method_task"
    ]
}

### 验收指标

candidate_recall@100 提升
candidate_recall@300 提升
无效 API calls 减少
中文查询集召回提升

## 阶段 3：Paper Graph 构建与图扩展

### 目标

引入论文关系图，用于补充召回和降低噪声。

### 任务

1. 新增 paper_graph.py
2. 用 networkx 构建 query-level paper graph
3. 增加 citation_edge
4. 增加 semantic_edge
5. 增加 method_edge
6. 增加 dataset_edge
7. 从 top seed 做一跳 graph expansion
8. 计算 graph_score

### 图扩展约束

max_seed_papers = 5
max_expand_per_seed = 5
max_graph_depth = 1
graph_expansion_only_if_constraint_overlap = true

### 验收指标

扩展后 candidate_recall@300 提升
Precision 不明显下降
graph_expanded_papers 有可解释路径

## 阶段 4：Graph-enhanced Evidence Selection 与 Rerank

### 目标

用图结构提升筛选和精排能力。

### 任务

1. Local Evidence Selector 输出 text_score、constraint_score、evidence_score
2. Paper Graph 输出 graph_score
3. Final Reranker 融合 graph_score
4. 对孤立噪声论文加入 penalty
5. 对核心主题簇论文加入 graph support bonus
6. 输出每篇论文的 graph_reason

### 推荐排序公式

FinalScore =
0.25 * TextRelevance
+ 0.20 * ConstraintCoverage
+ 0.15 * EvidenceSupport
+ 0.15 * GraphRelevance
+ 0.10 * SemanticRerankScore
+ 0.05 * SourceAgreement
+ 0.04 * Recency
+ 0.04 * Authority
+ 0.02 * Diversity

### 验收指标

avg_f1_final 提升
avg_precision_final 提升或不下降
selector_false_positive 下降
candidate_to_final_loss 下降

## 阶段 5：LangGraph 工作流重构

### 目标

将现有 Pipeline 逐步改造成 LangGraph 风格的有状态 Agent。

### 任务

1. 定义 AgentState
2. 将 query_understanding 封装为 node
3. 将 retrieval 封装为 node
4. 将 paper_graph_builder 封装为 node
5. 将 result_review 封装为 node
6. 增加 conditional edge
7. 增加 stop condition
8. 保存每轮 state trace

### 重构原则

先封装，不重写算法
先保持结果一致，再替换控制流
先实现主路径，再实现复杂分支

### 验收指标

LangGraph 版本与 Pipeline 版本结果一致或更优
能够输出完整 Agent trace
能够展示每轮搜索计划、审阅结论、停止原因

## 阶段 6：F1-aware Dynamic-K 与输出分层

### 目标

优化最终推荐篇数，提升 F1。

### 任务

1. 新增 expected_f1_k_controller.py
2. 每篇论文输出 calibrated_relevance_probability
3. 根据 query_type 估计 K 范围
4. 计算 expected_F1@K
5. 选择最佳 K
6. 区分 final_recommendations 和 supporting_papers
7. partial papers 也必须是强相关候选

### 输出结构

{
  "final_recommendations": [],
  "supporting_papers": [],
  "method_clusters": [],
  "citation_graph": {},
  "search_trace": [],
  "run_metrics": {}
}

### 验收指标

F1@dynamic_k 高于 fixed_k=5/10/20
avg_output_k 更合理
Precision 明显提升
Recall 不明显下降

## 阶段 7：评测体系与消融实验

### 目标

用数据证明优化有效，而不是只做功能展示。

### 数据集

AutoScholarQuery_dev：调参和消融
AutoScholarQuery_test：英文大规模自动评测
RealScholarQuery_test：真实复杂科研查询评测
CNScholarQuery_ZH_test_250：中文主导查询补充评测
CNScholarQuery_ZH_real50：答辩展示

### 指标

Precision
Recall
F1
F1@1/3/5/10/20
candidate_recall@50/100/300/500
candidate_to_final_loss
selector_false_positive
selector_false_negative
avg_wall_time
avg_llm_calls
avg_api_calls
avg_tokens
timeout_count
cooldown_count
error_count

### 消融实验

A0 baseline
A1 + SourceHealthManager
A2 + SourceRouter
A3 + QueryExpansion
A4 + PaperGraph
A5 + GraphReranker
A6 + Dynamic-K
A7 + LangGraph workflow
A8 full V3.0

### 验收方式

每个版本跑同一批 dev 样本
不针对单个 QID 写补丁
只根据 aggregate metrics 调参
最终在 test 和中文集上报告结果

## 九、两周开发排期

## Week 1：先解决性能、召回和稳定性

### Day 1：冻结基线与评测脚本

固定 baseline
跑 dev/test/中文集小样本
导出 baseline 指标
补充 TopK sweep 和 error analysis

### Day 2：SourceHealth + Deadline

实现 SourceHealthManager
实现 Deadline
API/LLM 调用接入 deadline
失败自动降级

### Day 3：Source Router

arXiv 按需启用
PubMed 按需启用
provider-route map
parallel retrieval

### Day 4：Query Expansion

academic_taxonomy.yaml
中文术语映射
candidate feedback expansion
SearchQuery 增加 sources/filters/required_terms

### Day 5：PaSa FTS 与本地召回

构建 pasa_local_fts.sqlite
接入 FTS 检索
AND/OR 两段式 FTS 查询
跑 retrieval-only recall

### Day 6：Local Evidence Selector

本地特征打分
LLM 只验证 uncertain candidates
减少 LLM selector 调用

### Day 7：阶段性评测

跑 AutoScholarQuery_dev 100 条
跑 CNScholarQuery_ZH_test 抽样 50 条
输出 week1_report.md

## Week 2：引入图结构、LangGraph 和最终精排

### Day 8：Paper Graph Builder

networkx 建图
citation edge
semantic edge
method/dataset edge
graph_score 初版

### Day 9：Graph Expansion

top seed 一跳扩展
扩展候选约束过滤
记录 citation path / graph reason

### Day 10：Graph-enhanced Reranker

FinalScore 加入 GraphRelevance
孤立噪声 penalty
核心主题簇 bonus

### Day 11：Dynamic-K

expected_f1_k_controller
calibrated_probability
final_recommendations/supporting_papers 分离

### Day 12：LangGraph 封装

AgentState
主要 node 封装
conditional edge
trace 保存

### Day 13：全量消融

A0-A8 消融
英文 dev/test
中文补充集
真实 real50 展示集

### Day 14：报告与答辩材料

evaluation_report_v3.md
ablation_report_v3.md
system_architecture.png
agent_trace_demo.json
paper_graph_demo.json
项目文档技术创新点更新

## 十、最终验收标准

## 10.1 功能验收

系统支持中文复杂科研查询
系统支持英文复杂科研查询
系统能自动生成多路检索 query
系统能根据检索结果决定是否继续搜索
系统能构建论文关系图
系统能输出引文/相似论文关系
系统能区分最终推荐论文和辅助论文
系统能输出搜索过程和成本指标

## 10.2 性能验收

candidate_recall@300 不低于 baseline
avg_f1_final 高于 baseline
avg_precision_final 高于 baseline 或不下降
avg_wall_time 控制在 30–45 秒
LLM calls/query 明显减少
API timeout 不导致 case 失败

## 10.3 答辩验收

系统演示时必须能展示：

1. 用户中文查询如何被解析成 Query Contract
2. 第一轮生成了哪些检索式
3. 检索到了哪些候选论文
4. Paper Graph 如何连接候选论文
5. 为什么从某篇 seed 扩展到另一篇论文
6. Result Review 如何判断是否继续搜索
7. 最终推荐列表为什么这样排序
8. 为什么最终输出 K 篇而不是更多或更少
9. 本次查询用了多少 API、Token 和时间

## 十一、建议写入项目文档的创新点

可以在项目文档中写成三条：

### 创新点一：基于 LangGraph 的有状态科研搜索 Agent

本项目将复杂科研查询任务建模为由多个功能节点组成的图式工作流，通过 Query Understanding、Search Planning、Retrieval、Result Review、Strategy Optimization、Evidence Selection、Graph Reranking 与 Synthesis 等节点实现可循环、可追踪、可降级的 Agent 推理流程。

### 创新点二：论文关系图增强的检索与精排机制

本项目构建 query-level Paper Relation Graph，将候选论文之间的引用、被引、语义相似、方法相似和数据集相似关系进行统一建模。在召回阶段，系统从高置信种子论文出发进行受控图扩展；在筛选阶段，系统利用图邻域一致性过滤孤立噪声；在精排阶段，系统融合文本相关性、约束覆盖、证据支持和图结构分数提升推荐效果。

### 创新点三：面向 F1 的动态推荐篇数控制

针对论文搜索任务中推荐篇数直接影响 Precision、Recall 和 F1 的问题，本项目设计 F1-aware Dynamic-K Controller，根据 query 类型、候选论文相关概率和预估相关集合规模，自动选择最终推荐篇数，避免固定 TopK 带来的 Precision 稀释或 Recall 不足问题。

## 十二、最终结论

V3.0 优化路线不是简单增加模型或增加 API，而是从系统结构上升级：

Pipeline → LangGraph Agent
关键词检索 → 多路查询 + 反馈式扩展
孤立论文排序 → Paper Graph 增强排序
LLM 强依赖 → 本地核心能力 + LLM 增强
固定输出 TopK → F1-aware Dynamic-K
单结果列表 → 论文列表 + 关系图 + 搜索过程 + 推荐证据

最终版本应体现：

ScholarPilot 是一个面向复杂科研查询的图增强智能论文搜索 Agent。系统通过 LangGraph 组织查询理解、多源检索、结果审阅、策略优化和结构化归纳流程，并基于论文关系图进行受控扩展、证据筛选和图增强精排，在提升召回率的同时控制噪声和推理成本，最终输出可解释的高相关论文集合、引文关系图和推荐依据。